## Slide 1
DÉPARTEMENT DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

## Slide 2
Département de recherche et développement
PROPOSITION DE
SYSTÈME D’ENREGISTRMENT DE
PRÉSENCE POUR EMPLOYÉS

## Slide 3: Préface
Ce document est une proposition d’un système d’enregistrement des présences d’employés par empreinte digitale et par reconnaissance faciale.
WandaFex Technologie est une équipe de génie conseil constituée de jeunes ingénieurs Canadien qui œuvrent dans le développement de système électroniques, systèmes électrique et systèmes embarqués qui a pour mission de rendre réel et réalisable les pensées de nos clients
Le système pourra être constituer de trois (ou plus) appareils d’identification des employés, relier entre eux par un réseau Ethernet et connecter à un logiciel installer sur un ordinateur qui fera automatiquement le calcul et le rapport des heures.

## Slide 4: Vue générale
Résumé du projet
Fonctionnalité
Calendrier et sommaire du budget
Conclusion
Estimations

## Slide 5: Résumé du projet
L’ensemble du système comprend: l’appareil d’identification et un logiciel de traitement des présences.
L’appareil d’identification permet de d’identifier par trois différentes façon a savoir:
Empreinte digitale
Reconnaissance faciale
Code d’identification secrète.

## Slide 8: Livrables du projet
Livrables | Responsable | Date de livraison
Cahier de charge du projet | Client et WFT | 24/06/2019
Plan de projet | WFT | 29/06/2019
Commande matériel | WFT | 06/07/2019
Réception du matériel | WFT | 06/08/2019
Configuration logiciel et test du système | WFT | 12/08/2019
Fiche technique et plan des installations | WFT | 14/08/2019
Rapport final de projet et livraison | WFT | 15/08/2019
Suivit de l’installation | WFT | 18/08/2019

## Slide 9: Calendrier et sommaire du budget
Livrables | Responsable | Date de livraison
Cahier de charge du projet | Client et WFT | 24/06/2019
Plan de projet | WFT | 29/06/2019
Premier payement | Client | 
Commande matériel | WFT | 06/07/2019
Réception du matériel | WFT | 06/08/2019
Configuration logiciel et test du système | WFT | 12/08/2019
Fiche technique et plan des installations | WFT | 14/08/2019
Deuxième payement | Client | 
Rapport final de projet et livraison | WFT | 15/08/2019
Suivit de l’installation | WFT | 18/08/2019

## Slide 10: Estimation
 | Reconnaissance faciale | Empreinte digitale | Carte RFID | Mot de passe | Prix /unite ($)
Option 1 | * | * | * | * | 115
Option 2 |  | * |  | * | 60

## Slide 11: Estimation
 | Option 1 | Option 2
Prix 3 unités ($)* | 350 | 180
Frais de main d’oeuvre (64h)($) | 2000 | 
Frais d’expédition ($) | 250 | 
Autres frais** | 300 | 
Ordinateur (Optionnel) | - | -
Total ($) | 2900 | 2730
* Le prix à l’unité peut être modifier en fonction des promotions en cours sur le produit
** Les autres frais représentent le matériel supplémentaire pour la configuration et les tests

## Slide 12: Conclusion
1. Tout le système (matériel et logiciel) est commandé, configuré et tester ici au Canada par l’équipe de WandaFlex
2. Le système facilitera la prise des presences des employés grâce à ses multiples façons d’identification
3. L’ajout d’un poste d’identification supplémentaire peut se faire facilement grace à l’installation du système en réseaux

## Slide 13: Question ?

## Slide 14: Annexes